DUNGEON SCROLLING

Plan v7

Dunia raksasa, level besar, map berkonsep, monster baru, MC baru

Game: DUNGEON SCROLLING

Document: Plan v7

Version: v7 plan

Date: 2026-09-29

Engine: Vanilla JavaScript + Three.js, no build step

Repository: github.com/legendterra/dungeon-scrolling

Live build: dungeonscrolling.moneyspender.net

Prepared for: Legendterra

Rencana kerja v7 (belum dieksekusi).

# Plan v7: Dunia Raksasa, Level Lebih Besar, Map Berkonsep, Monster Baru, MC Baru

## Konteks

Feedback setelah v6 (2 screenshot dari lokal, depth 2 dan 3, tema cave):

- Kamera nembus backdrop. Di parkour tinggi, pita gelap selebar layar menutupi tengah layar dan

kepala MC. Saat MC rendah, backdrop "clip ke bawah". Stalaktit cave mengambang. Setelah naik tinggi, horizon menyusul pelan sekali.

- Backdrop harus jadi dunia raksasa di luar kamera; MC hanya "di-zoom" di satu batu. Level

yang dimainkan juga harus lebih besar.

- Backdrop warnanya flat. Pakai tekstur open source.

- Semua map dirombak dengan konsep jelas (Rusted Prison malah seperti gurun). Prison = ruang

tertutup tanpa matahari, cahaya dari sela jeruji. Tambah map dewa Yunani. Map lebih banyak.

- Monster ditambah. MC di-refactor karena terlihat "lifeless".

### Keputusan user (2026-09-29)

| Topik | Pilihan |
| --- | --- |
| Ukuran map | Dua-duanya: dunia backdrop raksasa dan jalur level diperbesar |
| Tekstur | Semi-realistis HD: foto-scan CC0 dikecilkan ke ~256 px, halus, bermipmap |
| Susunan map | Tetap 3 act x 10 depth, tiap depth konsep unik, Act III = dewa Yunani; endless memutar semua |
| Gaya MC | Voxel natural lebih detail, tanpa toon atau outline |

Semua kerja di branch claude/modest-rubin-yaqfoa, commit + push per fase, tanpa merge ke main. Langkah pertama implementasi: salin plan ini ke docs/PLAN-v7.md, dan setiap akhir fase perbarui docs/HANDOFF-v7.md (supaya sesi lokal dan cloud bisa saling lanjut).

## Akar masalah (terbaca di kode dan dihitung)

- Pita gelap = slab langit-langit backdrop. backdrop3d.js:2883-2901 membuat

BoxGeometry(WU*1.6+200, 2.0, 176) di z ∈ [-174, +2], tinggi [L+10.5, L+12.5] (L = garis horizon yang dikunci). Rentang z itu melingkupi bidang main (tile z -0.75..+1.08, aktor 0.3). Ada di 6 tema: cave, caves, prison, vault, throne, nest. Mata kamera = kaki MC + 5.35 u; slab masuk frame begitu MC ~3.1 u (2 tile) di atas L. Karena dead zone drift 7 u, setelah memanjat apa pun mata berhenti ~11.6 u di atas L, tepat di dalam slab.

- Stalaktit mengambang, dijamin kode. capToRoof (:2501) menaruh akar stalaktit maksimal di

ceiling.y - 1.6, jadi selalu ada celah 1.6 sampai 4.9 u di bawah slab.

- "Clip ke bawah". settleStage (:2987) menahan tanah backdrop di mata - 4.4 = kaki MC

+ 0.95 u, jadi lantai dan rung dekat backdrop muncul di atas jalur MC saat MC rendah.

- Menyusul pelan. Drift baru mulai kalau selisih > 7 u selama 2.5 detik, kecepatannya selalu

terpotong 0.9 u/detik, lalu berhenti ~6.3 u sebelum sampai. Di The Climb: ~26 detik.

- Prison seperti gurun. Recipe prison (:1217-1247): rubble, columns, arches, ruins,

gatehouse dalam coklat pasir di bawah benda langit furnace oranye (:179).

- Tekstur. 12 family tekstur prosedural 32x32 Nearest (:245-352), beberapa family memakai

layout sama (sand = bone, wetrock = granite, moss = bark), dan hanya dipasang sampai rung 19.

- Tema berulang. Ladder 30 depth (difficulty.js:67-102) hanya memakai 13 recipe; volcanic 6x,

flooded 5x, swamp 4x. Varian dipilih dengan hash depth, bukan nama, jadi depth 12, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 28, 30 mendapat varian yang tidak cocok dengan labelnya.

- Map "tertutup" tidak bisa terlihat tertutup. Corridor, carved, boss, dan safe tidak punya atap

tile maupun dinding belakang, dan renderer tidak menggambar apa pun di belakang tile kosong (renderer3d.js:1955-2006). Backdrop terlihat lewat setiap sel kosong.

- Map banjir kontradiktif. water.js selalu membuat gua beratap batu (baris 0-2), sementara

backdrop swamp dan flooded berupa langit terbuka (depth 6, 8, 12, 13, 18).

- Nama di HUD salah. HUD menampilkan nama palet (biomes.js), bukan label ladder; depth 3

"Deep Cave" dan 14 "Glowworm Caves" sama-sama tertulis THE CAVE MOUTH. Semua biome memakai blok bata yang sama yang hanya diwarnai ulang; papan platform, pintu, dan air (0x3f8fc8) sama di semua map.

- Menambah satu map butuh edit di 6 tempat: LADDER, palet biomes.js, THEMES renderer3d.js,

CURVE/HEROES/RECIPE backdrop3d.js, BIOME_AFFINITY, dan GRADE_TWEAK postfx.js.

- MC pucat dan kaku. Kepala satu kotak kulit 0xffd9b0, mata 0.07x0.09 tanpa putih mata,

rambut 2 kotak (voxel.js:100-193). Lampu yang dibawa MC ada di z = 1.2 tepat di depan wajah (renderer3d.js:683, 701, 1.85 x lamp sampai 1.62) plus ACES, jadi kulit dan baju meledak putih. Idle cuma bob 1.4 px; tidak ada napas, kedip, atau ekspresi; rambut dan jubah kaku.

## Batasan

- `file://` wajib jalan (index.html:42). Chrome menolak gambar file:// untuk WebGL, jadi

tekstur dikirim sebagai data URI di dalam file .js biasa.

- `.assetsignore` membuang `assets/`, `docs/`, `tools/` dari deploy. Hasil bake masuk ke src/.

- chibiSkeleton dipakai 15 monster; fitur khusus MC harus di builder MC sendiri.

- Kontrak rig MC dipakai poseHero, HERO_POSES, gripWeapon, shatterModel: root (kaki),

torso (pinggul), head (leher), armL/armR (bahu, tangan di -0.34), legL/legR (pinggul).

- Potret HUD, bag, profile, dan cutscene memakai sprite 2D (sprites.js heroRows). Doll 3D di

bag pernah dicoba lalu dibatalkan atas permintaan user (ui/ui.js:1231-1235), jadi tetap 2D.

- Pemakai API backdrop: R3D.themeGroup, R3D.backdrop (report), R3D.lightRig.horizonY/Shift

(dipakai shoot-phase6.js), DS.Backdrop.*, dan tools/qa/lib/backdrop-page.js:28-41.

- BOSS_ROTATION (difficulty.js:147) hanya punya 6 slot act; tests/acts.test.js:61-70 mengikatnya.

- Mesin cloud tanpa GPU (~1 fps): semua alat QA baru harus **menjeda loop dan menggerakkan sim

frame demi frame** (pola shoot-phase6.js).

## Fase 0: Persiapan dan perbaikan cepat

- docs/PLAN-v7.md dari plan ini; docs/HANDOFF-v7.md. Temuan agen peninjau yang masih berjalan

(daftar konstanta generator yang terikat tinggi 22 baris, dan semua pemakai horizonY, settleStage, lightRig, skyRig di backdrop3d.js/renderer3d.js/shoot-phase6.js) dimasukkan ke PLAN-v7.md sebelum Fase 1 dan 2 dikerjakan.

- Bug senjata hilang setelah ganti armour (renderer3d.js:2476-2487): disposeModel ikut

membuang senjata, dan karena heroWeaponRef tidak berubah senjata tidak di-grip ulang. Fix: reset heroWeaponRef di cabang rebuild.

- Jam diorama menu beku (menu.js:207 mengirim 1/60 konstan; camp3d.js:215 memakai dt

sebagai waktu absolut): semua animasi menu diam. Fix: waktu akumulatif.

- Alat QA baru `tools/qa/shoot-maps.js`: per depth, kamera ditaruh langsung (sim dijeda) di

posisi terbawah / tengah / teratas jangkauan kamera x kiri / tengah / kanan, lalu satu contact sheet. Dijalankan sekarang sebagai baseline "sebelum", dan dipakai di setiap fase.

## Fase 1: Backdrop jadi diorama world-space raksasa (fix screenshot 1-2)

Prinsip, menggantikan "horizon dikunci lalu menyusul":

- Diam di world-space, dibangun dari ukuran level. Modul murni baru src/core/worldframe.js

(diuji di tests/worldframe.test.js):

  - cameraRange(map, rig): min/max posisi kamera di level itu, dari clampCam

(renderer.js:107-115) dan updateRig.

  - coverageAt(D): persegi di bidang z = -D yang terlihat dari frustum kamera di semua posisi

itu. Dihitung dengan memotong 4 sinar sudut frustum di posisi ekstrem, untuk semua preset kamera dan zoom 0.88..1. Setiap recipe wajib mengisi penuh persegi itu per rung: strata bawah (tanah, laut, jurang) sampai di bawah batas bawah, lalu tengah, lalu atas (tebing, dinding, puncak), lalu "tutup" (langit untuk map terbuka, kubah atau langit-langit untuk map tertutup) di atas batas atas. themeGroup.position.y tetap 0, jadi tidak ada lock, drift, atau menyusul. Naik tinggi berarti melihat bagian atas dunia; turun berarti melihat bagian bawahnya.

- Skala raksasa. Ladder rung ([4.5 .. 68]) ditambah 2-3 rung jauh (~110, 180, 300 u)

untuk landmark raksasa, sehingga naik 50 u hanya menggeser latar jauh sedikit. Far plane kamera 320 dinaikkan (~800), dan densitas FogExp2 di-tune per map.

- Tidak ada geometri backdrop di depan bidang main. Aturan keras: semua mesh backdrop

z < -1.5 (di belakang tile). Slab langit-langit dihapus. Map tertutup memakai kubah atau langit-langit per rung, di belakang bidang main dan di atas batas coverage rung itu.

- Tidak ada yang mengambang. Setiap band kind mendeklarasikan anchor: ground, ceiling,

wall, atau free (hanya awan, burung, debu, kristal sihir). Stalaktit dan es gantung dibangun dari permukaan langit-langit rung itu sendiri. capToRoof dan settleStage dihapus.

- Benda langit tetap menempel ke kamera (matahari "tak terhingga" memang tidak berparalaks).

Di map tertutup matahari berada di balik dinding jauh berjendela jeruji, jadi ia hanya kadang terlihat di sela jeruji tergantung posisi kamera. God rays dan key light diarahkan dari jendela.

- Waktu: Backdrop.update diberi simDt, bukan 0.016 per render (renderer3d.js:4855).

- Performa: geometri dibangun sekali per level, merge atau instancing per rung per material,

target build di bawah ~100 ms dan anggaran draw call tetap (DRAW_BUDGET, dinaikkan kalau perlu dengan angka terukur).

File: src/core/worldframe.js (baru); src/core/backdrop3d.js (build baru menerima extents dan coverage per rung); src/core/renderer3d.js (hapus blok HORIZON_*, horizonY/Vel/Goal, settleStage; far plane; pertahankan R3D.lightRig.horizonY/horizonShift sebagai nilai tetap supaya QA lama tetap jalan); index.html (script baru).

Verifikasi:

- tools/qa/audit-backdrop.js ditulis ulang (deterministik): (a) coverage dari grid posisi

kamera di seluruh jangkauan level, termasuk puncak dan dasar; setiap sinar harus mengenai backdrop atau langit; (b) tidak ada mesh backdrop dengan z > -1.5; (c) anchor: sinar dari puncak setiap ornamen gantung mengenai langit-langitnya dalam epsilon, dan dari dasar ornamen berdiri mengenai tanahnya; (d) transform backdrop konstan selama memanjat; (e) waktu build dan draw call.

- shoot-maps.js di depth 2, 3, 7, 8, 13, 22: **tidak ada pita gelap, tidak ada stalaktit

mengambang, tidak ada backdrop di atas jalur MC**, dibandingkan baseline Fase 0.

- npm test, node tools/qa/probe-load.js, shoot-phase6.js (kamera tetap diam saat lompat).

## Fase 2: Level diperbesar

Ukuran sekarang (tile) dan target:

| Flavor | Sekarang | Target | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| corridor | 180-280 x 22 | ~320-480 x 28 | beberapa segmen dua lantai (jalur atas dan bawah) |
| carved (parkour) | 180-260 x 22 | ~300-440 x 32 | baris jalan 5-20 menjadi rentang yang diskalakan |
| flooded | 120 x 22 | ~220 x 30 | air lebih dalam, lebih banyak ruang renang |
| mountain (The Climb) | 96 x 34 | ~128 x 60 | pendakian hampir 2x lebih tinggi |
| boss arena | 40 x 22 | ~64-80 x 30 | arena bertema per boss dengan platform |
| safe | 20 x 22 | ~40 x 22 | kemah pedagang |
| trial | 112 x 22 | ~160 x 26 |  |

- Tabel ukuran baru DS.LevelSize (per flavor) dikonsumsi generator; konstanta yang sekarang

ditulis mati di-parameterkan: ROOM_H 22 (generator.js:18), TOP_ROW/BASE_ROW (parkour.js), baris pantai 12 (water.js), MAP_W/MAP_H (mountain.js:23-24, trial.js:28-35), jumlah ruang (generator.js:491, 888).

- Dua langkah supaya aman: 2a lebarkan semua flavor (risiko rendah, solve harus tetap 0),

lalu 2b tinggikan carved, mountain, flooded, dan boss.

- Opsi atap per map: corridor dan carved mendapat atap tile opsional (seperti trial) untuk map

tertutup (penjara, gua, Tartarus). Atap batu water.js dibuat opsional supaya rawa terbuka tidak lagi beratap gua. Opsi ini dibaca dari definisi map (Fase 4-6).

- Spawn, peti, dan hazard sudah per segmen, jadi ikut naik. Kepadatan dijaga, bukan totalnya.

Harga toko dan ekonomi koin dicek ulang.

- Tile level sudah InstancedMesh (renderer3d.js:1967-1971), jadi level besar tidak menambah

draw call. Coverage backdrop Fase 1 otomatis mengikuti ukuran baru.

Verifikasi: npm run solve 50 (0 exit tak terjangkau, 4 metrik anti-melayang tetap 0; waktu per floor dicatat); tests/worldgen.test.js ditambah asersi ukuran; check-climb.js, check-hangs.js; shoot-maps.js. Frame time lokal (qa:frame) harus dicek user karena cloud tanpa GPU.

## Fase 3: Tekstur CC0 HD

- Sumber (sudah dicek bisa diunduh dari sesi ini): ambientCG (utama) dan Poly Haven (cadangan),

keduanya CC0. Contoh aset dari katalog: logam karat MetalPlates013, Rust009, CorrugatedSteel007A; marmer Marble012/016/021, Travertine009; bata Bricks075A/097; batu Rock030/035/051/058/063; paving PavingStones138/150; lava Lava001..005; es/salju Ice002, Snow006/014; lumut Moss002; pasir Ground054/080; kulit kayu Bark012; papan Planks037A; emas Metal048A; ubin Tiles074/141.

- Manifest tools/assets/textures.json (id internal, sumber, asset id, lisensi, ukuran bake,

opsi desaturasi supaya bisa di-tint per map). Kredit di ASSETS.md.

- Unduh: tools/assets/fetch-textures.sh (curl + unzip, albedo saja) ke tools/assets/cache/

(gitignored).

- Bake: tools/assets/bake-textures.js lewat headless Chromium (tools/docs/cdp.js + canvas),

tanpa dependency baru: resize ke 256 px (128 px untuk rung jauh), JPEG, lalu tulis data URI ke src/art/textures/common.gen.js plus satu file per act (act1.gen.js dst.) yang dimuat saat act dimulai (script tag dinamis, tetap jalan di file://). Target total di bawah ~1.5 MB.

- Runtime: modul baru src/core/texlib.js (DS.TexLib.get(id, repeat)): cache per id,

RepeatWrapping, mipmap, anisotropy. Kerapatan texel konstan per kedalaman (d / REF_D). Dipasang di semua rung, bukan hanya sampai rung 19. Kalau data gagal dimuat, fallback ke tekstur prosedural lama.

- Tile level (dinding, lantai, platform) ikut memakai tekstur HD per map supaya serasi dengan

backdrop, di balik satu flag (DS.TexLib.tiles) sehingga bisa dimatikan kalau user kurang suka.

Verifikasi: shoot-maps.js sebelum dan sesudah; ukuran file gen dicatat; probe-load.js tanpa error; tes bahwa setiap id di manifest ada di file gen (tests/textures.test.js).

## Fase 4-6: Semua map dirombak, per act

Dikerjakan per act supaya setiap akhir fase bisa dimainkan: Fase 4 = Act I, Fase 5 = Act II, Fase 6 = Act III Yunani. Monster khas tiap map (daftar di bawah) dikerjakan di fase act yang sama.

### Definisi map tunggal

- Satu map = satu entri di src/world/maps/act1.js, act2.js, act3.js, special.js

(safe room, trial). Isinya semua yang sekarang tersebar di 6 tempat: label (bahasa Inggris seperti UI sekarang), flavor generator, opsi atap, ukuran, palet tile dan tekstur HD (dinding, lantai, platform), warna air, gaya pintu, fog, ambient/hemi/key light, grade, recipe backdrop, benda langit, roster monster, boss, dan ambience suara. LADDER, biomes.js, THEMES, CURVE/HEROES/RECIPE, BIOME_AFFINITY, dan GRADE_TWEAK diturunkan dari definisi ini, jadi menambah map cukup satu entri.

- Tidak ada lagi varian hash: setiap depth punya map-nya sendiri. HUD dan banner menampilkan

nama map itu, bukan nama palet.

- backdrop3d.js (3139 baris) dipecah menjadi src/core/backdrop/: core.js (builder, strata,

anchor, coverage) dan kinds-*.js (band kind per keluarga: alam, gua, arsitektur, penjara, Yunani). Tetap classic script di index.html.

- light per map: sun | moon | window | crystal | lava | soulfire | storm | none, dengan arah,

warna, dan apakah langit terlihat. Key light dan god rays datang dari sumber itu.

- Map tertutup mendapat dinding belakang yang menerus tepat di belakang level (rung terdekat):

blok sel dan jendela jeruji di penjara, dinding batu di gua. Backdrop jauh hanya terlihat lewat jendela, mulut gua, atau retakan. Ini yang membuat penjara benar-benar terasa tertutup.

- Trial memakai palet act-nya sendiri, bukan palet depth yang diselanya.

- Band kind baru yang dibutuhkan (contoh): blok sel bertingkat, jendela berjeruji + matahari,

rantai dan sangkar gantung, catwalk, menara jaga; pilar Doria/Ionia, kuil berpedimen, patung dewa raksasa, dinding labirin, fresko; landasan dan automaton; titan terantai; sungai Styx dan perahu; singgasana; lautan awan; benang cacing bercahaya; akar bakau; rumah panggung; tangga spiral; air terjun beku; kerangka raksasa; jaring; mulut gua yang membingkai dunia luar.

### Act I: Turun ke Bumi (Fase 4)

Kolom Atas/Bawah adalah yang terlihat saat MC naik tinggi atau turun jauh.

| D | Map | Konsep | Cahaya | Atas / Bawah | Landmark | Tekstur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | The Shore (Pantai Senja) | Pantai berbatu senja, tumpukan batu laut, tebing | Matahari rendah di atas laut, backlight | Atas: tebing, sarang camar, mercusuar jauh. Bawah: dasar laut dangkal | Bangkai kapal | pasir, batu basah, papan |
| 2 | The Cave Mouth | Di dalam lengkung pintu gua raksasa; lubang gua di belakang membingkai laut | Matahari hanya lewat mulut gua | Atas: kubah gua, stalaktit menempel. Bawah: kolam, stalagmit | Air terjun dari retakan atap | batu gua, lumut |
| 3 | The Deep Cave | Jamur bercahaya, urat kristal, sungai bawah tanah | Pendar jamur/kristal, tanpa langit | Atas: pilar alam + jembatan tali tertambat. Bawah: sungai | Jamur raksasa | batu gelap, kristal |
| 4 | The Rusted Prison (teka-teki) | Blok sel bertingkat (panopticon), jeruji, catwalk, rantai, sangkar gantung | Tanpa langit; matahari hanya di balik jendela berjeruji, sinar menembus masuk | Atas: balok atap, rantai, sangkar. Bawah: selokan, jeruji drainase | Menara jaga di tengah | besi karat, bata, paving basah |
| 5 | The Warden's Gate (boss Stone Warden) | Aula gerbang benteng dipahat di gunung, patung penjaga, portcullis | Brazier + celah cahaya di atas gerbang | Atas: relief raksasa. Bawah: parit | Gerbang raksasa | granit, bata benteng |
| 6 | The Rot Swamp | Pohon mati berlumut gantung, kabut, will-o-wisp, gubuk panggung | Bulan di balik kabut | Atas: kanopi ranting mati. Bawah: air keruh, akar | Pohon mati raksasa | kulit kayu, lumpur, papan lapuk |
| 7 | The Climb (floor boss Warden) | Gunung alpen: pinus di bawah, puncak salju | Matahari terang | Atas: lautan awan, puncak jauh, elang. Bawah: lembah pinus | Puncak utama | batu gunung, salju |
| 8 | The Sunk Halls | Istana kebanjiran, kolonade terendam, lampu gantung berantai | Sinar dari kubah pecah, kaustik | Atas: kubah retak. Bawah: aula bawah air | Kubah pecah | marmer kusam, paving |
| 9 | The Ash Reaches | Dataran vulkanik, badai abu, menara obsidian, sungai lava | Matahari merah di balik abu + lava | Atas: awan abu. Bawah: sungai lava | Gunung berapi meletus | batu vulkanik, lava |
| 10 | The Slime Throne (boss Slime King) | Aula singgasana dikuasai lendir, pilar menetes, air terjun lendir | Pendar lendir + jendela katedral | Atas: kubah. Bawah: kolam lendir | Singgasana raja | marmer, emas kusam |

### Act II: Kedalaman Tenggelam (Fase 5)

| D | Map | Konsep | Cahaya | Atas / Bawah | Landmark | Tekstur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | The Wet Dark | Gua hitam menetes, hujan dari retakan | Hampir hanya lampu MC dan obor | Atas: retakan berair. Bawah: genangan | Retakan besar | batu basah |
| 12 | The Mire (rawa bakau) | Akar bakau melengkung, kunang-kunang, teratai raksasa | Senja hijau berkabut | Atas: kanopi bakau. Bawah: akar di air | Bakau raksasa | kulit kayu, lumut |
| 13 | The Drowned Stair | Tangga spiral raksasa turun ke kota tenggelam | Cahaya dari mulut sumur | Atas: bibir sumur. Bawah: kota terendam | Tangga spiral | batu kota, paving |
| 14 | The Glowworm Caves | Atap penuh benang cacing bercahaya seperti langit berbintang, danau cermin | Pendar biru dari atap | Atas: benang tertambat di atap. Bawah: pantulan danau | Danau cermin | batu gua |
| 15 | The Arbiter's Court (boss) | Aula pengadilan, timbangan emas, barisan patung hakim | Kaca patri | Atas: kubah kaca patri. Bawah: marmer | Timbangan emas | marmer, emas |
| 16 | The Sinking Fen | Desa panggung miring tenggelam, menara lonceng | Lentera + bulan | Atas: menara lonceng. Bawah: rumah tenggelam | Lonceng miring | papan, genteng |
| 17 | The Brood Nest | Jaring tertambat antar dinding, kantong telur, kepompong | Pendar hijau telur | Atas: jaring di atap. Bawah: telur | Bangkai ratu sarang | batu, jaring |
| 18 | The Black Lake | Danau bawah tanah luas, pulau kuil runtuh, lampu hantu | Lampu hantu pucat | Atas: atap gua jauh. Bawah: air hitam | Kuil di pulau | batu |
| 19 | The Frost Caves | Gua es, air terjun beku, es gantung, mamut dalam es | Cahaya es kebiruan | Atas: es gantung tertambat. Bawah: danau beku | Air terjun beku | es, salju |
| 20 | The Wyrm's Hollow (boss Frost Wyrm) | Gua gletser dengan kerangka wyrm purba | Aurora menembus atap es tipis | Atas: atap es. Bawah: jurang es | Kerangka raksasa | es, tulang |

### Act III: Mahkota Para Dewa, Yunani (Fase 6)

| D | Map | Konsep | Cahaya | Atas / Bawah | Landmark | Tekstur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | The Labyrinth of Minos (floor boss Minotaur) | Istana Knossos: pilar merah Minoa, fresko banteng, dinding labirin sampai cakrawala | Matahari Mediterania | Atas: dinding labirin tanpa ujung. Bawah: lorong gelap | Kepala banteng batu | batu kapur, plester |
| 22 | The Slopes of Olympus | Tangga marmer mendaki gunung berawan, reruntuhan kuil, petir di awan | Matahari keemasan | Atas: kota emas Olympus. Bawah: lautan awan | Kuil di tebing | marmer, batu |
| 23 | The Gorgon's Garden (floor boss Medusa) | Taman prajurit yang membatu, pohon zaitun, kuil pecah | Senja kehijauan | Atas: kuil di bukit. Bawah: kolam | Patung korban | marmer retak, lumut |
| 24 | Tartarus (penjara para Titan) | Titan raksasa dirantai di latar, rantai sebesar menara hilang ke gelap, gerbang perunggu | Tanpa langit, merah dari jurang | Atas: rantai ke gelap. Bawah: jurang menyala | Titan terantai | perunggu, batu hitam |
| 25 | The Halls of Hades (boss Hades) | Sungai Styx, perahu Charon, padang asphodel, api jiwa biru | Api jiwa biru | Atas: atap dunia bawah. Bawah: Styx | Gerbang Cerberus | obsidian, batu hitam |
| 26 | The Storm Summit | Puncak Olympus dalam badai, jembatan marmer antar puncak (tertambat) | Kilat + matahari di sela awan | Atas: awan badai. Bawah: jurang awan | Pilar petir | marmer, batu |
| 27 | The Forge of Hephaestus (floor boss Talos) | Dalam gunung berapi: landasan raksasa, automaton setengah jadi, katrol, kanal lava | Lava + tungku | Atas: katrol, rantai. Bawah: kanal lava | Tungku raksasa | perunggu, batu vulkanik |
| 28 | The Golden Halls | Aula para dewa, 12 singgasana raksasa, lantai awan | Matahari keemasan | Atas: kubah emas. Bawah: awan | Singgasana 12 dewa | marmer putih, emas |
| 29 | The Temple of Apollo | Kuil emas, kereta matahari, kolom menyilaukan | Matahari besar (bloom dibatasi) | Atas: kereta matahari. Bawah: tangga kuil | Kereta matahari | marmer, emas |
| 30 | The Throne of Zeus (boss Zeus) | Puncak Olympus di atas badai, singgasana dan patung Zeus | Kilat + langit badai | Atas: langit badai. Bawah: awan | Patung Zeus | marmer, emas |

### Ruang khusus

- Safe room: Act I-II kemah pedagang di ceruk gua; Act III Temple of Hestia (dewi perapian).

- Trial: Act I-II arena sang Arbiter; Act III Arena of Heroes (koloseum).

- Endless: memutar 30 map dengan tint "korupsi" yang makin tebal per putaran.

Verifikasi per act: shoot-maps.js (bawah/tengah/atas) untuk setiap depth act itu; audit-backdrop.js untuk depth itu; map tertutup (4, 24, gua): tidak ada mesh langit, dan benda langit hanya terlihat di dalam bukaan jendela atau mulut gua; HUD dan banner menampilkan nama map yang benar; test baru bahwa setiap depth 1-30 punya definisi map lengkap (label, recipe, palet, roster, light); npm test; npm run solve 50; probe-load.js.

## Monster baru (di Fase 4-6, bersama map-nya)

- Spawn per map, bukan per depth global. Sekarang setiap jenis dengan minDepth mendapat bobot

min(60, 8 + (d - minDepth) * 5), jadi ~10 depth setelah terbuka semua jenis mentok 60 dan saling mengencerkan (enemies.js:86-115). Diganti roster eksplisit per map (4-7 jenis berbobot). Rumus lama tetap dipakai untuk endless.

- Visual rank: elite, miniboss, dan colossal sekarang hanya beda skala. Tambah penanda

(aura, mahkota, tanduk) sesuai rank.

- Telegraf 3D: penanda SMITE boss, kunci keybearer, dan busur wind-up hanya digambar di 2D,

jadi tidak terlihat di mode voxel (bosses.js:397, 421-432; enemies.js:771, 809-852). Dibuat versi 3D.

- Ukuran boss: model Slime King ~1.0 u untuk hitbox 2.4x1.8 u; boss belum punya sizeScale.

- Titik sentuh per monster (dari audit): config + behavior (pakai ulang beginAttack,

strikePlayer, meleeBox, walkToward, flyerBrain), builder voxel + BUILDERS/HEIGHT, roster map, TELL_SFX + suara, tests/spawn.test.js, tests/acts-bosses.test.js, tools/qa/check-bestiary.js, docs/06-bestiary.md. Sprite 2D tidak dibutuhkan, tetapi cfg.sprite harus menunjuk pack yang ada.

Roster (A = prioritas, satu identitas per map; B = variasi tambahan):

| Map | Sudah ada | Baru |
| --- | --- | --- |
| 1 Shore | slime, bat | A kepiting (menjepit, blok dari depan), B camar penukik |
| 2 Cave Mouth | bat, zombie, spitter | A jamur spora (awan racun saat didekati) |
| 3 Deep Cave | spider, bat, skeleton | A kumbang kristal (menggulung lalu menerjang) |
| 4 Rusted Prison | skeleton, shielder | A sipir kerangka (lentera, rantai penarik), A tahanan terantai (menerjang sejauh rantainya), B kawanan tikus got |
| 6 Rot Swamp | zombie, spitter, bomber | A penghuni rawa (menyergap dari lumpur), B katak dukun |
| 7 The Climb | golem, skeleton, bat | A kambing gunung (menyeruduk, mendorong dari tebing), B elang |
| 8 Sunk Halls | piranha, wraith, shielder | A ksatria tenggelam |
| 9 Ash Reaches | bomber, golem, necromancer | A anjing abu (berkelompok, jejak api) |
| 11 Wet Dark | spider, wraith | A belut gua |
| 12 Mire | spitter, bomber | B nyamuk raksasa, B katak dukun |
| 13 Drowned Stair | piranha, harpy, icewisp | ksatria tenggelam (dari map 8) |
| 14 Glowworm Caves | spider, icewisp | A cacing kunang (menggantung di atap, menjerat) |
| 16 Sinking Fen | zombie, wraith, necromancer | A penenggelam (hantu desa) |
| 17 Brood Nest | spider | A kantong telur (menetaskan anak laba-laba) |
| 18 Black Lake | wraith, piranha, cultist | B roh danau |
| 19 Frost Caves | icewisp, golem | A troll es, B serigala es (berkelompok) |
| 21 Labyrinth | shielder | A hoplite kerangka (formasi perisai, tusukan tombak) |
| 22 Olympus Slopes | harpy | A centaur pemanah (menjaga jarak), B satir (melompat) |
| 23 Gorgon's Garden | hoplite | A gorgonit (tatapan membatu = lambat), B ular batu |
| 24 Tartarus | cultist, magmacrab | A furia/Erinyes (terbang, cambuk), B budak titan |
| 25 Halls of Hades | wraith | A bayangan (shade), B anak Cerberus (3 gigitan) |
| 26 Storm Summit | harpy, centaur | B roh badai |
| 27 Forge of Hephaestus | magmacrab, golem, bomber | A automaton perunggu (bisa overheat) |
| 28 Golden Halls | hoplite | A cyclops (hantaman + lempar batu) |
| 29 Temple of Apollo | cultist | A pendeta matahari (caster), B griffin |

Total: 22 monster prioritas A dan 13 variasi B (katak dukun dan ksatria tenggelam dipakai di dua map). Depth boss (5, 10, 15, 20, 25, 30) tidak punya spawn biasa, hanya tambahan yang dipanggil boss.

Boss:

- Act boss: d5 Warden, d10 Slime King, d15 Arbiter, d20 Frost Wyrm (tetap); d25 Hades (baru:

api jiwa, panggil bayangan, sapuan bident) dan d30 Zeus (baru: sambaran petir, awan badai, hantaman guntur, fase 2 di tengah badai). BOSS_ROTATION dan tests/acts.test.js diperbarui.

- Floor boss Act III (seperti Warden di The Climb): Minotaur (d21, terjang + putaran kapak),

Medusa (d23, sinar membatu + panah ular), Talos (d27, gerakan Magma Colossus dengan skin perunggu).

- Lich dan Magma Colossus pindah ke rotasi boss endless, tidak dibuang.

- Arena boss dibuat bertema per boss (bukan satu template datar generator.js:267-280).

## Fase 7: MC baru (voxel natural, lebih detail)

- Builder khusus MC di voxel.js (tidak mengubah chibiSkeleton), dengan kontrak rig yang

sama. Siku dan lutut ditambahkan sebagai anak armL/armR/legL/legR, jadi poseHero lama tetap jalan; HERO_POSES dan gripWeapon di-tune ulang ke proporsi baru.

- Proporsi: kepala ~35% tinggi, leher, bahu, dada lebih lebar dari pinggang, tangan, sepatu bot.

- Wajah voxel: mata 2x3 (putih mata, iris, pupil, highlight), alis, hidung, mulut, pipi.

Kedip tiap 2-6 detik, iris mengikuti arah bidikan atau hadap, ekspresi saat serang, kena hit, mati, dan dapat loot (src/art/faces.js yang tidak pernah dipakai bisa jadi acuan emosinya).

- Rambut berlapis (massa atas, poni 3 helai, samping, ekor rambut 3 segmen, ahoge) dan baju

(jaket berkerah, kemeja, sabuk bergesper dan kantong, syal merah 3 segmen, pelindung lengan, celana, bot). Acuan: assets/generated/cute_hero.png dan head 2D di sprites.js:27-48.

- Gerak: napas idle, fidget sesekali, lari dengan counter-rotation, dan rantai pegas untuk

syal, ekor rambut, dan poni (helper murni baru di src/core/anim.js, diuji). Hit flash dan kedip i-frame untuk MC (sekarang flashModel hanya dipakai musuh).

- Draw call: voxel per segmen di-merge jadi satu geometri ber-vertex-color (helper merge kecil;

BufferGeometryUtils tidak di-vendor). Target ~12 draw call untuk seluruh MC.

- Armour gaya 3D: DS.Armor.styleFor (plume, horns, crown, dst.) sekarang diabaikan di 3D, jadi

semua helm terlihat sama. Setiap gaya dapat bentuk sendiri; helm menggantikan massa rambut atas tetapi poni tetap. Armour bone (#d8d5e8) diredam supaya tidak putih.

- Pencahayaan: lampu MC dipindah dari depan wajah (lebih jauh dan lebih tinggi, decay lebih

tajam); warna kulit lebih hangat.

- Diorama menu: MC ikut bernapas dan berkedip (handle model disimpan di camp3d.js).

- 2D ikut diselaraskan: baris sprite hero, palet, dan crest di sprites.js / paperdoll.js

disesuaikan dengan desain baru (syal, rambut), jadi potret HUD, bag, profile, dan cutscene cocok.

- Name tag dinaikkan kalau rambut atau plume lebih tinggi (ui-html/world.js:299).

Verifikasi: tests/hero-model.test.js (kontrak rig lengkap, jumlah draw call di bawah target, setiap gaya armour menghasilkan geometri berbeda); tes rantai pegas di tests/anim.test.js; shoot-phase8.js dan tangkapan close-up wajah (idle, kedip, serang, kena hit) di 720/1080p; cek bahwa senjata tetap ada setelah ganti armour.

## Fase 8: Suara, dokumen, review

- Suara monster dan boss baru (TELL_SFX, ROARS), ambience per map (tetes air gua, rantai dan

gema penjara, angin gunung, guntur Zeus, bisikan Styx) lewat DS.Audio prosedural.

- Dokumen: docs/11-v7.md, perbarui docs/08-systems.md §8.3 (basi), 06-bestiary.md,

07-world.md; CHANGELOG.md v7.0.0; cache-buster ?v=7.0.0.

- /code-review per fase sebelum commit.

## Verifikasi keseluruhan

- npm test hijau di setiap commit; test baru: worldframe, textures, hero-model, roster

spawn per map, dan asersi ukuran level.

- npm run solve 50: 0 exit tak terjangkau; floatingRungs, orphanRopes, halfLadders,

pillarsInCorridor tetap 0.

- tools/qa/audit-backdrop.js (versi baru) untuk depth 1-30 dan contoh endless.

- tools/qa/shoot-maps.js: contact sheet sebelum dan sesudah per fase, dikirim ke user.

- probe-load.js, check-climb.js, check-hangs.js, check-bestiary.js (dibuat deterministik,

karena sekarang time out di cloud).

- Yang harus dicek user di lokal (tanpa GPU di cloud): frame time qa:frame, dan suara.

## Hal terbuka untuk user

- Level lebih besar berarti run lebih lama. Perlu checkpoint di tengah level atau tidak?

- Opsional: tombol "lihat dunia" (tahan untuk zoom out sesaat) supaya dunia raksasa bisa

dinikmati; coverage Fase 1 akan dihitung untuk zoom terjauhnya bila disetujui.